แผนการดําเนินงานปริญญานิพนธ์

ระบบจองคิวและจัดการให้บริการทําเล็บออนไลน์

(Online Nail Service Appointment and Management System) กรณีศึกษา: ร้าน Take Care Nail

# 1. ภาพรวมกําหนดการ

- เริ่มให้คําปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569

- นัดให้คําปรึกษาทุก 2 สัปดาห์ (วันพุธ): 8 ก.ค. / 22 ก.ค. / 5 ส.ค. / 19 ส.ค. / 2 ก.ย. / 16 ก.ย. 2569

- ส่งเอกสารขอขึ้นสอบ: วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569

- สอบและนําเสนอปริญญานิพนธ์: วันที่ 21–25 กันยายน 2569 2. สถานะความคืบหน้า (ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569)

| ขั้นตอน | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 (Backend) | เชื่อม LINE OA + Webhook (บอทตอบข้อความได้) | ธนภูมิ | เสร็จแล้ว |
| ขั้นที่ 2 (Database) | ฐานข้อมูล MySQL (ฉบับแรก 5 ตาราง) + เชื่อม Backend | ธนภูมิ | เสร็จแล้ว |
| ขั้นที่ 2.1 (Database) | ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลเป็น 11 ตาราง รองรับการจองหลายบริการต่อครั้ง การผูกคิวกับช่าง และตารางเวลาทํางานของช่าง | ธนภูมิ | กําลังทํา |
| ขั้นที่ 3 (Frontend หน้าบ้าน) | หน้าจองคิว LIFF (React) ด้วยข้อมูลจําลอง | รสรินทร์ | เสร็จแล้ว |
| ขั้นที่ 3 (Backend) | Booking API + เชื่อมหน้าบ้านเข้ากับ API จริง | เสร็จแล้ว | เสร็จแล้ว |
| ขั้นที่ 4 (Backend) | ระบบแจ้งเตือน/ยืนยัน (Messaging API) | เสร็จแล้ว | เสร็จแล้ว |
| ขั้นที่ 5 (Frontend+Backend) | หน้าหลังร้าน Admin Dashboard + Admin API | รสรินทร์ + ธนภูมิ | รอดําเนินการ |
| ทดสอบระบบ (UAT) | รวมระบบและทดสอบการทํางานทั้งหมด | รสรินทร์ + ธนภูมิ | รอดําเนินการ |
| เอกสาร บทที่ 4–5 | เขียนผลการดําเนินงาน สรุป และปรับปรุงบท 1–3 | รสรินทร์ + ธนภูมิ | รอดําเนินการ |

หมายเหตุ: การปรับปรุงแผนจากผลการวิเคราะห์ระบบ

1) เนื่องจากโครงสร้างฐานข้อมูล ปรับจาก 5 ตารางเป็น 11 ตาราง โครงสร้างเดิมรองรับการจอง 1 ครั้งต่อ 1 บริการเท่านั้น แต่ลูกค้าจริงของร้าน Take Care Nail ใช้บริการหลายรายการต่อการเข้ารับบริการหนึ่งครั้ง เช่น ถอดเจล ต่อเล็บ และเพ้นท์ลายในนัดเดียวกัน นอกจากนี้โครงสร้างเดิมยังไม่มีการผูกคิวเข้ากับช่างผู้ให้บริการ ไม่มีการจัดเก็บเวลาสิ้นสุดการให้บริการซึ่งจําเป็นต่อการตรวจสอบการจองคิวซ้อนทับ และไม่มีตารางสําหรับจัดเก็บเวลาทํางานของช่าง วันลา และวันหยุดร้าน ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตเชิงผู้ใช้งานในบทที่ 1

2) เครื่องมือแจ้งเตือน เปลี่ยนจาก LINE Notify API เป็น LINE Messaging API เนื่องจาก LINE Notify ยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยผู้ให้บริการแนะนําให้ใช้ Messaging API ทดแทน ทั้งนี้จะใช้ Reply Message สําหรับการยืนยันการจองซึ่งไม่นับโควตา และสงวน Push Message ไว้สําหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเท่านั้น

3) จํานวนกลุ่มผู้ใช้งาน ปรับให้ตรงกันทั้งเล่มเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน (ช่าง) และผู้ดูแลร้าน ตามแผนภาพบริบทในบทที่ 3 โดยพนักงานจะเข้าถึงได้เฉพาะรายการคิวของตนเองเท่านั้น

4) เพิ่มระบบคํานวณช่วงเวลาว่าง (Availability Engine) และกลไกป้องกันการจองคิวซ้อนทับด้วย Transaction ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ระบุไว้ในบทที่ 3 ฉบับเดิม และจะเพิ่มคําอธิบายในบทที่ 3 ฉบับปรับปรุง

# 3. เป้าหมายการส่งงานในแต่ละนัด

| ครั้งที่ | วันที่นัด | เป้าหมายและสิ่งที่นําเสนอต่ออาจารย์ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ 1 | พุธ 24 มิ.ย. 2569 | หารือและเห็นชอบแผนการดําเนินงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (นําเสนอแผนการพัฒนาระบบและกําหนดการทั้งหมด) | รสรินทร์ + ธนภูมิ |
| ครั้งที่ 2 | พุธ 8 ก.ค. 2569 | เชื่อมต่อ LINE OA เข้ากับระบบผ่าน Webhook (บอทตอบกลับข้อความได้) และสร้างฐานข้อมูล MySQL ครบทั้ง 5 ตารางตามพจนานุกรมข้อมูลในบทที่ 3 | ธนภูมิ |
| ครั้งที่ 3 | พุธ 22 ก.ค. 2569 | หน้าบ้านฝั่งลูกค้า (Frontend): พัฒนาหน้าจองคิว LIFF ด้วย React จนแสดงผลได้ครบทุกหน้า (เลือกบริการ–เลือกวัน/เวลา– ยืนยัน) โดยใช้ข้อมูลจําลองก่อน พร้อมนําเสนอโครงสร้างฐานข้อมูลฉบับปรับปรุงเป็น 11 ตาราง เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา | รสรินทร์ |
| ครั้งที่ 4 | พุธ 5 ส.ค. 2569 | หลังบ้าน (Backend): พัฒนา Booking API และระบบคํานวณช่วงเวลาว่าง (Availability Engine) พร้อมเชื่อมหน้าจองคิวเข้ากับ API จริง สาธิตการจองคิวได้จริงและบันทึกลงฐานข้อมูล พร้อมสาธิตกลไกป้องกันการจองคิวซ้อนทับด้วย Transaction พร้อมระบบแจ้งเตือน/ยืนยันผ่าน Messaging API | ธนภูมิ |
| ครั้งที่ 5 | พุธ 19 ส.ค. 2569 | พัฒนาหน้าหลังร้าน (Admin Dashboard + Admin API) ทดสอบระบบทั้งหมด เขียนบทที่ 4–5 และส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ขึ้นสอบ | รสรินทร์ + ธนภูมิ |
| ครั้งที่ 6 | พุธ 2 ก.ย. 2569 | ตรวจสอบ แก้ไขรูปเล่ม และระบบทั้งหมด | รสรินทร์ + ธนภูมิ |
| ครั้งที่ 7 | พุธ 16 ก.ย. 2569 | ตรวจสอบ แก้ไขรูปเล่ม และระบบทั้งหมด | รสรินทร์ + ธนภูมิ |
| ส่งเอกสาร | จันทร์ 14 ก.ย. 2569 | ส่งเอกสารขอขึ้นสอบ | รสรินทร์ + ธนภูมิ |
| สอบ | 21–25 ก.ย. 2569 | สอบและนําเสนอปริญญานิพนธ์ | รสรินทร์ + ธนภูมิ |

# 4. แผนการดําเนินงาน

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | 24 - 8 ก.ค. | 9–22 ก.ค. | 23 ก.ค.–5 ส.ค. | 6–19 ส.ค. | 20 ส.ค.–16 ก.ย. | 14–25 ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นที่ 1 (Backend): เชื่อมต่อ LINE OA + Webhook | ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 2 (Database): ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล MySQL | ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 (Frontend หน้าบ้าน): หน้าจองคิว LIFF (React) + ข้อมูลจําลอง | รสรินทร์ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 3 (Backend): Booking API + เชื่อมหน้าบ้านเข้ากับ API จริง | ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 4 (Backend): ระบบแจ้งเตือน/ยืนยัน (Messaging API) | ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 (Frontend หลังร้าน): Admin Dashboard (React) + รายงาน | รสรินทร์ |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นที่ 5 (Backend): Admin API (จัดการคิว/บริการ) | ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| รวมระบบและทดสอบการทํางาน (UAT) | รสรินทร์ + ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะอาจารย์ | รสรินทร์ + ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| เขียนบทที่ 4–5 และปรับปรุงเอกสารบทที่ 1–3 (คู่ขนาน) | รสรินทร์ + ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ถึง 8 ก.ค. | 9–22 ก.ค. | 23 ก.ค.–5 ส.ค. | 6–19 ส.ค. | 20 ส.ค.– 16 ก.ย. | 14–25 ก.ย. |
| จัดทํารูปเล่มและส่งเอกสารขึ้นสอบ (14 ก.ย.) | รสรินทร์ + ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |
| เตรียมนําเสนอและสอบปริญญานิพนธ์ | รสรินทร์ + ธนภูมิ |  |  |  |  |  |  |

5. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้พัฒนา

นางสาวรสรินทร์ พุ่มพวง รหัส 66022040 — ผู้พัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend Developer)

รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั้งหมด ประกอบด้วย

1) ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma ทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งผู้ดูแลร้าน

2) พัฒนาหน้าจองคิว LIFF ด้วย React ได้แก่ หน้าเลือกบริการ หน้าเลือกวันและเวลา หน้าเลือกช่างผู้ให้บริการ หน้าสรุปและยืนยันการจอง และหน้าประวัติการจอง

3) พัฒนาหน้าหลังร้าน Admin Dashboard ได้แก่ หน้าตารางคิวรายวัน หน้าจัดการข้อมูลบริการและราคา หน้าจัดการข้อมูลช่างและตารางเวลาทำงาน และหน้ารายงานสถิติด้วย Chart.js

4) ออกแบบและติดตั้ง Rich Menu ของ LINE Official Account

5) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง

6) จัดทำสไลด์นำเสนอและวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบ

นายธนภูมิ กิตติสาเรศ รหัส 66021612 — ผู้พัฒนาส่วนหลังบ้าน (Backend Developer)

รับผิดชอบการพัฒนาระบบประมวลผลและฐานข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย

1) ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล MySQL พร้อมนำเข้าข้อมูลจริงของร้านกรณีศึกษา

2) เชื่อมต่อ LINE Official Account เข้ากับระบบผ่าน Webhook

3) พัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วย LIFF ID Token และ JWT พร้อมกำหนดสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใช้งาน

4) พัฒนาระบบคำนวณช่วงเวลาว่างสำหรับการจองคิว (Availability Engine)

5) พัฒนา Booking API พร้อมกลไกป้องกันการจองคิวซ้อนทับด้วย Transaction

6) พัฒนาระบบแจ้งเตือนและยืนยันนัดหมายผ่าน LINE Messaging API พร้อมระบบตั้งเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า

7) พัฒนา Admin API สำหรับจัดการคิว บริการ ช่าง และรายงานสถิติ

8) นำระบบขึ้นเซิร์ฟเวอร์และจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ

งานที่รับผิดชอบร่วมกัน

การรวมระบบและทดสอบการทำงานทั้งหมด (UAT) การทดสอบระบบร่วมกับร้าน Take Care Nail การเขียนเอกสารบทที่ 4–5 การปรับปรุงเอกสารบทที่ 1–3 และการเตรียมนำเสนอปริญญานิพนธ์